## Slide 1
Договор № BG-RRP-1.007-0061-C01
„Модернизация на образователната среда
в гр. Ябланица - основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ „Васил Левски“
Бенефициент: Община Ябланица
21.05.2026 г., гр. Ябланица

## Slide 2
Бенефиициент: Община Ябланица
Срок за изпълнение: от 28.08.2023 г. до 31.05.2026 г.
Размер на направените разходи по проекта: 4 416 468,12 лв. или 2 258 104,29 евро включващи:
3 686 473,39 лева без ДДС, в т.ч. и 1% непреки разходи върху стойността на преките разходи (без ДДС) или 1 884 863,91 евро, представляваща безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
729 994,73 лева или 373 240,38 евро , представляваща невъзстановим данък добавена стойност, които са за сметка на бюджета на Република България;

## Slide 4
Изпълнител на СМР е „РЕСПЕКТ БИЛД“ ЕООД, който изпълни на 100% следните строително-монтажните работи (СМР). Това са:
✅ Топлинно изолиране на външни стени, подове и покрив с цел повишаване на енергийната ефективност; ✅ Подмяна на съществуващата дограма за подобряване на топлотехническите характеристики на сградата; ✅ Подмяна на отоплителната инсталация и оборудването към нея за осигуряване на благоприятен и устойчив микроклимат; ✅ Ремонт и цялостно обновяване на вътрешни помещения – класни стаи, коридори, санитарни възли и прилежащите им пространства.

## Slide 5
В резултати от реализацията на проектните дейности в СУ „Васил Левски“:
Постигнат е изцяло обновен и осъвременен облик на сградата на СУ „Васил Левски“ – гр. Ябланица;
Извършен е цялостен ремонт и модернизация на вътрешните пространства – учебни стаи, специализирани кабинети, коридори, помощни и санитарни помещения;
Значително е подобрена материално-техническата база на училището;
Осигурена е по-здравословна, безопасна и комфортна среда за обучение;
Постигнати са икономии в годишното потребление на първична енергия: 167.42 MWh/год.

## Slide 6
Приложени бяха иновативни и устойчиви енергийни решения и достъпна среда като:
Внедряване на система за сградна автоматизация и управление за оптимизиране на енергийните процеси;
Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди;
Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, включително изграждане на асансьор, рампи, тактилни плочи и адаптирани санитарни възли;
Подобряване на функционалността, безопасността и устойчивостта на сградата в съответствие със съвременните изисквания.

## Slide 7
Достъпът за хора с увреждания се осигури чрез изграждането на рампи и асансьор.
Енергийната ефективност на сградата бе повишена чрез изграждане и внедряване на: • фотоволтаична система; • обновена, модернизирана и интелигентно управляема отоплителна система.

## Slide 9
Бяха извършени и допълнителни, изцяло наложителни строително-ремонтни дейности, които не бяха първоначално предвидени в проекта. Те се финансираха от бюджета на училището, което се оказа важно за успешната реализация на проекта.
Тези допълнителни СМР дейности се наложиха поради съществени пропуски в строителното планиране, включително недостатъчния предварителен анализ, непълнота в проектната документация и пропуски в координацията.
В този контекст беше осъществяван строг контрол с цел да не се допусне дублиране на строително-монтажни работи (СМР), както и да се гарантира ефективното разходване на средствата и спазването на проектните изисквания.

## Slide 10
Съпътсващи дейности:
Управление на проекта – редовно отчитане пред Управляващия орган на МВУ, спазени всички административни и финансови срокове.
Авторски надзор – осъществен на всеки етап от строителството, издадени 8 междинни становища.
Строителен надзор – извършван без прекъсване, без констатирани критични нарушения, всички актове са с положително заключение.

## Slide 11
Изпълнени дейности от страна на консултанта:
Извършване на документални проверки и проверки на място за изпълнението на дейностите по проекта;
Контрол по изпълнението на дейностите съгласно времевия график, Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на ИАПО;
Консултантски услуги при оформяне на актове по време на строителството, включително изискуемата документация от изпълнителя на СМР към заявките за плащане;
Консултантски услуги при оформяне на документи от изпълнителите по договорите за строителен и авторски надзор;
Изготвяне на експертни становища, писма и доклади във връзка с изпълнението на дейностите и тяхната законосъобразност;
Осигуряване на ефективна координация между Община Ябланица и всички заинтересовани страни по проекта;

## Slide 12
Изпълнени дейности от страна на консултанта:
Контрол и верификация: • Проверка на изпълнението на условията за допустимост на извършените разходи по договорите; • Преглед и проверка на фактури и други документи, представени от изпълнителите; • Контрол и координация при окомплектуване на необходимите документи към заявките за плащане; • Проверка за съответствие на документацията към заявките за плащане с изискванията на финансиращата институция;
Консултантска подкрепа: • Предоставяне на консултантски услуги за преодоляване на пречки и отстраняване на недостатъци в управлението на проекта; • Съдействие на Възложителя при подготовка на документация за отчитане на изпълнението на проекта, изисквана от ИАПО; • Съдействие при подготовка на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ;

## Slide 13
Изпълнени дейности от страна на консултанта:
Координация и управление: • Координиране на документалния обмен между Община Ябланица, ИАПО и изпълнителите; • Изпълнение на препоръките на ИАПО във връзка с управлението и изпълнението на проекта; • Изготвяне на заявления за съответните плащания по проекта;
Отчитане и докладване: • Докладване на изпълнението на консултантската услуга чрез представяне на окончателен доклад пред Възложителя;
Информация и публичност: • Спазване на мерките за информация, публичност и популяризиране на проекта.

## Slide 14
Информация и публичност:
Монтирана бе една информационна табела и един билборд на територията на СУ „Васил Левски“.
Разработен бе рекламен и интерактивен банер за проекта.
Проведени бяха 2 пресконференции.
Създаден бе раздел за проекта в сайта на общината, отговарящ на всички изисквания за онагледяване, като разделът редовно се захранваше с информация.
Направени бяха 5 публикации в медиите.

## Slide 15
Изпълнени бяха следните проектни изисквания от страна на Община Ябланица - Възложител на консултанската дейност:
Разработваше се пълна и изрядна проектна документация, която бе съобразена с националното и европейското законодателство;
Счетоводните отчети бяха ясни и проследими и осигуряваха възможност за проверка и одит;
Използваше се електронна счетоводна система осигуряваща двустранно счетоводство;
Осигурена бе и аналитичност с отделно отчитане на дейностите по инвестицията;
Документацията и отчетността съответваха изцяло с приложимите нормативни изисквания;
Архивирането се извършваше съгласно изискванията на Управляващия орган.
Осъществяваше се подкрепа и координация между заинтересованите страни (изпълнители/доставчици и училищно ръководство);
Поддържаше се добра комуникация с УО;
Силна бе експертната подкрепа от общинското ръководство и счетоводния отдел.

## Slide 16
Тези резултати осигуриха постигането на специфичните цели на проекта, които осигуриха:
Създаване на енергийно ефективна и благоприятна образователна среда на територията на СУ „Васил Левски“;
Възможности за устойчива и успешна професионална, социална и творческа реализация на учениците;
Засилване на мотивацията на учениците за по-активно участие в образователния процес, чрез подобряване на условията за придобиване на знания и умения сред учениците.

## Slide 17
С надграждане на резултатите от проекта
чрез реализацията на последващи проектни инициативи бе осигурено:
Модерно обзавеждане и оборудване.
Обнови се учебната среда, особено след откриването на СТЕМ центъра.
Чрез реализацията на допълващи проектни дейности, училищната среда се осъвремени и стана по-привлекателна, творческа и стимулираща развитието на учениците.
Тези резултати се дължат на обединените услия на общината и училищното ръководство и интегрираните терииториални инвестиции.

## Slide 18
Представяме ви подобрената и осъвременената учебна среда в СУ „Васил Левски“ Ябланица в резултат на интегрираните инвестиции

## Slide 24
Реализацията на проекта в община Ябланица
Осигури равен достъп до качествено образование;
Подкрепи всички деца и ученици в общината;
Подобри качеството и ефективността на образователните услуги;
Насърчи приобщаващото образование;
Създаде подкрепяща и мотивираща учебна среда;
Допринесе за развитие на ключови компетентности у учениците.

## Slide 25
В резултат на доброто партньорство беше постигната основната цел: Успешно бе изпълнен проекта „Модернизация на образователната среда в гр.Ябланица – основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ „Васил Левски“;
Целта беше постигната чрез: • ефективна координация; • висока степен на отговорност и компетентно участие на всички заинтересовани страни; • интегриране на финансовите източници и осигуряване на необходимото съфинансиране. Изказваме своята благодарност за добрата съвместна работа на всички партньори и заинтересовани страни, участвали в реализацията на проекта.

## Slide 26
Благодаря за вниманието!
Съюз за възстановяване и развитие
гр. Хасково, ул. „Пирин“№ 9
д-р Иванка Душкова